Prílohač. 3

Správa o lesopestovných prácach k 21.06.2017

Od začiatku roka máme vyvezených a odpredaných 4285,32 m3  Smr. kalamitného dreva.

Potreba posilnenia ťažby, na výpomoc do žrďovín a neprístupných porastov. (kone)

V priebehu mesiacov marec, apríl, máj, jún sa vykonávali lesopestovné práce zamerané na predprípravu plôch na zalesnenie a sadenie stromčekov. Celkovo bolo vysadených na piatich lokalitách 19900 ks. sadeníc.

29.4. Po búrke (upchatie rúr v Magure) na odstránenie problému bolo zavolané JCB. firma Propack s.r.o

18.5 Oprava cesty do Ráztok , (zosuv pôdy). Opravu vykonala firma Furjel Tomáš a trvala dva dni, bolo tam dovezené 9 áut hrubého makadámu.

22.5 Uhadzovanie okolo oplotenia. (pramene)

2.6 Zbieranie smetí zo základnou školou. Zúčastnili sa jej žiaci z 8 a 9 triedy. Vyzbieralo sa cca 10. vriec odpadu.

6.6 Kontrola z lesného úradu (Dolný Kubín)

12.6 Oprava cesty popod Paseku, AGD.

19.6 Vyhlásenie OVS. č. 4    Sklady: Magura            cca 150 m3

Brtkovo            cca 150 m3

Turínok (otoč) cca 200 m3

Oslovený boli piati odberatelia, z ktorých ponuku podali ....3..........

Naďalej prebiehajú lesopestovné práce, ako aj ťažba kalamitného dreva.

Anton Kurčinka