Správa o lesopestovných prácach k 29.11.2017

Od začiatku roka 2017 máme vyvezených a odpredaných 7803,03 m3 Smr. kalamitného dreva.

V mesiacoch október a november sa vykonávalo spaľovanie haluziny, sadenie stromčekov (4000 ks. firma p. Baričáková) por. 118, 123b, 63c,d a natieranie stromčekov proti ohryzu zverou. (90 kg náteru). 2ha. natierania stromčekov vykonala firma p. Baričáková.

Z dodávateľských prác, bola vykonaná obhliadka porastov v ktorých bude prebiehať uhadzovanie a prerezávka. Zúčastnený p. Murcin , p. M. Ondrík.  Kôli nepriazni počasia sa tieto práce zatial nezačali realizovať.

Nákup 3ks. motorových píl, značky Stihl 260.

27.11.2017 vyhlásenie OVS. č. 9  Sklad č. 1. Vajcovka            cca.300m3

č. 2. Turínok (otoč)  cca.300m3

Potreba riešiť ušust brehu (rástoky) + sklad magura úprava terénu a vysypanie cesty hrubým makadámom.

Anton Kurčinka